个人周报

报告期：2017-5-21至 2017-5-27

报告人：孙晓辉

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 界面原型 | 2017-5-21~2017-5-23 | 100% |
| 1. 搭建FLASK web应用框架 | 2017-5-24~2017-5-27 | 100% |

* **问题和关注点**

完全导入框架所需所有包

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 首页设计 | 2017-5-28~2017-5-31 | 100% |
| 1. 完善数据库 | 2017-6-1~2017-6-3 | 100% |