个人周报

报告期：2017-6-4至 2017-6-13

报告人：孙晓辉

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. Python中文支持 | 2017-6-11~2017-6-11 | 100% |
| 1. 编码格式调整 | 2017-6-11~2017-6-11 | 100% |
| 1. Cookie转换为Session | 2017-6-12~2017-6-13 | 1000% |
| 1. 首页标题移位 | 2017-5-4~2017-6-5 | 100% |
| 1. 完成登陆功能 | 2017-6-6~2017-6-10 | 100% |

* **问题和关注点**

检测用户登录问题

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 文档整理 | 2017-6-13~2017-6-14 | 100% |
| 1. 项目整理 | 2017-6-14~2017-6-16 | 100% |