个人周报

报告期：2017-5-13至 2017-5-20

报告人：颜荣恩

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 讨论项目需求 | 2017-5-15~2017-5-16 | 100% |
| 1. 确定网站模块 | 2017-5-17~2017-5-18 | 100% |

* **问题和关注点**

确认网站应该实现什么功能，用到什么技术点。

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 界面原型 | 2017-5-22~2017-5-23 | 100% |
| 1. 算法设计 | 2017-5-24~2017-5-25 | 100% |